АДМИНИСТРАЦИЯ

ШИРОКОБУЕРАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2022  года №  8

Об организации пропуска паводковых

вод в 2022 году на территории

Широкобуеракского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава Широкобуеракского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в 2022 году и обеспечения бесперебойной деятельности хозяйств, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Широкобуеракского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Широкобуеракского муниципального образования (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Широкобуеракского

муниципального образования                                 Г.Ф. Симонова

Приложение

к  постановлению администрации

Широкобуеракского муниципального

образования  от 23.03.2022 г.  № 8

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Широкобуеракского муниципального образования

| # № # п/п | # Мероприятие | Срок исполнения | # Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Рассмотреть на заседании совещании при Главе Широкобуеракского МО вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | # Глава Широкобуеракского муниципального образования |
|  | # Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | До 28.03.2022 г. | # Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 3 | Очистка дорог и подъездных путей от снега и мусора. | ## до 28 марта ## 2022 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 4 | Расчистка зданий от снега с целью предотвращения подтопления | ## до 28 марта 2022 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 5 | Выполнить санитарную очистку возможно затапливаемых территорий | ## До 28 марта 2022 года | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 6 | Прочистка сточных канав от снега, мусора, льда, выполнить сколку льда у опор мостов для лучшего прохождения талых вод. | До 28 марта 2022 г. | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 7 | Прочистка сточных труб от снега, льда и мусора под твердым дорожным покрытием. | ## До 28 марта ## 2022 г. | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 8 | Провести осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, минеральных удобрений и химических средств защиты растений, зернохранилищ, разработать мероприятия по предохранению из от затопления и разрушения | ## До 30.03.2022 г. | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования, сельхозпредприятия (по согласованию), Филиал ГУП СО «ОБЛВОДРЕСУРС»-«ВОЛЬСКИЙ» (по согласованию) |

| 9 | Очистить от снега животноводческие помещения, склады ГСМ, минеральных удобрений и химических средств защиты растений, зернохранилищ | ## До 30.03.2022 г. | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Обеспечить уборку всех грузов (особенно минеральных удобрений, средств защиты растений) из зоны возможного затопления, а так же их сохранность | ## До 30.03.2022 г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий (по согласованию) |
| 11 | При необходимости определить запасные помещения для временного размещения скота, с мобильными доильными установками, завезти необходимое количество кормов | ## До 30.03.2022 г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий (по согласованию) |
| 12 | Организовать контроль за состоянием опор электрических и телеграфных линий передач | ## С 28.03.2022 г. ## На весь период паводка | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 13 | Ежедневно информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» о паводковой ситуации | ## На весь период паводка с 28.03.2022 г. | Главный специалист администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 14 | Проверка наличия в необходимом количестве продуктов питания и средств первой необходимости в магазинах, расположенных на территории муниципального образования | До 30 марта 2022 г. | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 15 | Проверка наличия медикаментов для оказания первой неотложной помощи в участковой больнице с. Широкий Буерак и ФАПах муниципального образования. | До 30 марта 2022 г. | Заведующая Широкобуеракской участковой больницы, заведующие ФАП с.Богородское, ФАП с.Богатое, ФАП с. Заветное (по согласованию) |
| 16 | Рекомендовать создать необходимые запасы ГСМ для обеспечения бесперебойной работы предприятий и хозяйств, находящихся в районе затопления | До 30.03.2022 г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий (по согласованию) |
| 17 | Уточнение наличия плавсредств, других материальных ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 30.03.2022 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 18 | Подготовка техники и надувных плавсредств на случай срочной эвакуации из мест, подвергшихся затоплению. | До 30 марта 2022 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |

| 19 | Выполнить защиту систем водоснабжения, создать запасы коагулянтов, спланировать обеспечение питьевой водой населения и животных | До 30.03.2022 г. | Руководитель Филиала ГУП СО «ОБЛВОДРЕСУРС»-«ВОЛЬСКИЙ» (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Проверка средств оповещения населения | До 30 марта 2022 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 21 | Провести разъяснительную работу с населением о действиях при возникновении угрозы затопления | До 30 марта 2022 г. | Главный специалист администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| 22 | Привлечение населения к работам по предотвращению наводнения и ликвидации последствий наводнения | На весь период паводка | Глава Широкобуеракского муниципального образования |
| 23 | Проведение совещаний с руководителями учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования о возможности оказания помощи в ликвидации последствий паводка | На весь период паводка | Глава Широкобуеракского муниципального образования |
| 24 | Установить наблюдение за паводковой ситуацией | На весь период паводка С 28.03.2022 г. | Глава Широкобуеракского муниципального образования |

Глава Широкобуеракского

муниципального образования                         Г.Ф. Симонова