проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ШИРОКОБУЕРАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___ 2024 года  № __                                                    с. Широкий Буерак

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и развитие водопроводной сети на территории Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Порядком разработки и принятия муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Широкобуеракского муниципального образования от 21 марта 2019 года № 9 (с изм. от 30.12.2020 г. №27, от 28.09.2022 г. № 27), на основании статьи 30 Устава Широкобуеракского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и развитие водопроводной сети на территории Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вольский  Деловой Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Широкобуеракского муниципального образования в сети Интернет  https://shirokobuerakskoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Широкобуеракского

муниципального образования                                              Г.Ф. Симонова

Приложение
к постановлению администрации
Широкобуеракского муниципального образования
от 2024 года №

Муниципальная программа «Ремонт и развитие водопроводной сети на территории Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Ремонт и развитие водопроводной сети на территории Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 г. № 767-П «О государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» |
| Заказчик программы | Администрация Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик программы | Администрация Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители программы | Администрация Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: - повышение качества и надежности предоставления услуги водоснабжения; - повышение уровня жизни населения; - развитие систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Задачи Программы: - ремонт водопроводных сетей, направленный на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, -улучшение качества водоснабжения населения; - ликвидация аварийных участков водопроводной сети. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024 год, один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 4 466,9 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 4 466,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 4 466,9 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации программы | 1. Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг. 2. Увеличение протяженности замененных инженерных сетей. 3. Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и принятия муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Широкобуеракского муниципального образования от 21 марта 2019 года № 9 |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом.

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития поселения.

На сегодняшний день система водоснабжения Широкобуеракского муниципального образования состоит из:

- сооружение – разводящие сети с. Богатое, протяженностью 3716 м.;

- сооружение водопровода и разводящие сети с. Заветное, с. Рощино, площадью 26271 кв.м.,;

- групповой водопровод сельских населенных пунктов, Вольский район, Саратовская область, разводящие сети с. Широкий Буерак, протяженность 10397 м.;

- групповой водопровод сельских населенных пунктов, Вольского района, Саратовской области в составе: нежилое здание «Проходная» общей площадью 14,7 кв., «Станция водоочистки» общей площадью 234,2 кв.м., «Резервуар для воды» 2 шт. емкостью 500 куб.м. каждый, «Фильтр-поглотитель» 2 шт., «Резервуар промывных вод» 2 шт. емкостью 40 куб.м. каждый, «Резервуар осадка» 1 шт., «Водонапорная башня» объемом 50 куб.м., «Площадка обезвоживания осадка» 3 шт., «Комплектная трансформаторная подстанция» 2 шт., «Насосная станция первого подъема» 1 шт., «Водовод» протяженностью 1812 м., назначение - сооружения очистные водоснабжения, с Широкий Буерак;

- водопровод и разводящие сети с. Богородское, протяженность 15695 м.

Групповой водопровод был построен в 2019 году с использование программно-целевого метода за счет средств по программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года».

В настоящее время серьезных мероприятий по реконструкции и модернизации требуют очистные сооружения. Очистные сооружения характеризуется высоким (более 80 процентов) уровнем износа. Аварийное состояние очистных сооружений может привести к утрате их работоспособности, что в свою очередь приведет к полной остановке  снабжения поселения качественной питьевой водой.

Также имеется часть водопровода в с.Широкий Буерак по ул. Орджоникидзе, часть ул.Комсомольская, ул.Степана Разина, которая характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями питьевой воды.

Для нормализации ситуации ежегодно необходимо менять или ремонтировать сети, в срочном порядке осуществлять развитие сооружений водоподготовки и очистки вод в целях достижения требуемых современными нормативами параметров качества питьевой воды и недопущения загрязнения природных водных объектов.

Таким образом, обозначенные проблемы в водоснабжении населения Широкобуеракского муниципального образования требуют решения основных задач с помощью программного подхода.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водопроводного хозяйства Широкобуеракского муниципального образования, а также безопасное обеспечение питьевой водой населения муниципального образования.

Реализация данной муниципальной программы позволит существенно повысить качество проживания населения.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Целями муниципальной программы является улучшение водоснабжения в населенных пунктах Широкобуеракского муниципального образования, улучшение качества питьевой воды, повышение эффективности и надежности систем водоснабжения населенных пунктов, снижение социального, экономического и экологического риска.

Для достижения целей муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества;

- укрепление материально-технической базы системы водоснабжения;

- снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения путем проведения мероприятий по замене и реконструкции сетей и оборудования;

- снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг.

Ожидаемым конечным результатом программы является: доля выполненных программных мероприятий, к уровню исходного (Программного) показателя.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в один этап в период 2024 года.

- 4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя производственные, организационно-хозяйственные мероприятия, направленные на совершенствование систем водоснабжения.

Перечень программных мероприятий установлен Приложением к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 4 466,9 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет  – 4 466,9 тыс. рублей в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» (подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»).

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает: выполнение программных мероприятий.

Ответственными за реализацию соответствующих разделов Программы является  администрация Широкобуеракского муниципального образования.

Администрация Широкобуеракского муниципального образования осуществляет определение поставщика услуг (работ) и заключение договоров на выполнение работ в рамках реализации программных мероприятий по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Администрация Широкобуеракского муниципального образования   анализирует и координирует ход выполнения мероприятий Программы.

7.  Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Широкобуеракского муниципального образования в соответствии с Порядком разработки и принятия муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Широкобуеракского муниципального образования от 21 марта 2019 года № 9.

Администрация Широкобуеракского муниципального образования:

организует реализацию программы, инициирует принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга являются мероприятия программы, выполненные в установленные сроки, сведения о финансировании  программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

- 8. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемый результат от реализации Программы – максимальное обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой, удовлетворяющей требованиям стандарта качества, и в количествах, соответствующих гигиеническим требованиям, а, следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в Широкобуеракском  поселении.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере коммунального хозяйства, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг), а также на происходящие в поселении социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации программных мероприятий.

Основными показателями реализации программы являются:

- увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, человек (население составляет 1578 чел.);

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%;

- увеличение протяженности замененных инженерных сетей, 0,9 км;

- снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, на 100%.

Глава Широкобуеракского

муниципального образования                                              Г.Ф. Симонова

Приложение
к муниципальной программе «Ремонт и развитие водопроводной

сети на территории Широкобуеракского муниципального образования

Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год»

Система (перечень) программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Мощность, производительность, протяженность объекта |  | Источник финансирования |  | Исполнители | Ожидаемые результаты, целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | значение | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Основное мероприятие №1 Ремонтные работы водонапорной сети, резервуаров и башни Рожновского в селе Широкий Буерак | 2024 |  |  | 4466,9 | 0,00 | Администрация Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области | улучшение качества воды; снижение уровня износа основных фондов водопроводного хозяйства; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры; увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |
| 1.1. | Ремонт резервуара промывных вод и замена фильтров поглотителя |  | шт. | 1 | 1 056,97 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Ремонт башни Рожновского |  | шт. | 1 | 61,45 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Замена линии водопровода в с.Ш.Буерак по ул.Комсомольская от д.22 до д.2 |  | п.м. | 400 | 892,52 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Ремонт здания очистных сооружений |  | м3 | 14 | 422,26 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Замена насосов для водозабора |  | шт. | 2 | 398,42 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Установка агрегатов электронасосных консольных моноблочных |  | шт. | 2 | 195,58 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Ремонт системы отопления в помещениях очистных сооружений |  | шт. | 1 | 479,20 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Замена линии водопровода в с.Ш.Буерак по ул.Орджоникидзе от д.2 до д.5 |  | п.м. | 250 | 273,53 | 0,00 |  |  |
| 1.9 | Установка сбросного колодца по ул.Заовражная |  | шт. | 1 | 81,67 | 0,00 |  |  |
| 1.10 | Замена линии водопровода по ул.Степана Разина от д.14 до д.34 |  | п.м. | 250 | 605,30 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4466,9 | 0,00 |  |  |

Глава Широкобуеракского  муниципального образования                                                                                        Г.Ф.Симонова